西宁市中央(省级)生态环境保护督察 整改任务销号情况公示表
	整改任务概述
	2024年省委督查室黄河流域生态环境污染治理情况专项督查反馈问题第13项：上五庄林业派出所附近九道沟河道管理范围内存在一处黑臭水体，属2017年中央环保督察期间信访举报问题，至今尚未整改。

	整改责任单位
	西宁市湟中区人民政府

	整改目标
	对污水直排问题进行截污纳管，清除黑臭水体。

	整改措施落实及目标完成情况
	整改措施：尽快查明该黑臭水体形成原因，并根据调查结果制定专项工作方案，做好黑臭水体清理整治工作。

目标完成情况：于2025年1月12日编制完成《上五庄镇驻军部队生活污水整治工程污水管网施工方案》，通过截污纳管形式解决污水直排问题，共铺设管道500米（DN400波纹管390米，DN400无缝钢管80米，DN400PE管30米），接通至西纳川污水主管网，于2025年1月23日完成施工，污水直排及形成的黑臭水体问题已解决。

	公示日期
	2025年2月11日至2025年2月24日

	监督电话
	0971-2232340


