# 西宁市湟中区上五庄镇小寺沟村“一村一品”蔬菜加工包装项目实施方案

# 一、项目概况

(一)项目名称

上五庄镇小寺沟村“一村一品”蔬菜加工包装项目

(二)项目监管单位

西宁市湟中上五庄镇人民政府

(三）项目实施单位

上五庄镇小寺沟村集体股份经济合作社

(四)建设单位及责任人

上五庄镇小寺沟村集体股份经济合作社   严龙

(五)实施地点

上五庄镇小寺沟村

(六)项目建设期限

2024年6月至2024年12月

（七）建设内容

建设蔬菜分拣加工车间500㎡，分拣包装大棚600㎡，蔬菜保鲜库500㎡（包括制冰机配套房100㎡，冰块冷冻库100㎡），安装制冰机1台，电子地磅1台，安装电力变压器1台。

(八)项目资金来源

项目总投资280万元，为上五庄镇拉目台村、拉斯木村、拉尔宁一村及拉尔宁二村4个村的乡村振兴衔接资金。

- 项目实施背景

根据中共中央、国务院《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，抓好粮食和重要农产品生产，加强“菜篮子”产品应急保供基地建设，多渠道拓展食物来源；严格落实耕地保护制度，加强农业基础设施建设，强化农业科技支撑。构建现代农业经营体系，以小农户为基础、新建农业经营主体为重点，社会化服务为支撑，加快打造适应现代化农业发展的高素质生产经营队伍。加强农业社会化服务平台和标准体系建设，聚焦农业生产关键薄弱环境和小农户，推展服务领域和模式。支持农村集体经济组织提供生产、劳务等居间服务。

- 项目建设村基本情况

小寺沟村位于上五庄镇东南部，距镇政府2公里，2020年全村户籍户数603户，户籍人口2156人，党员55名，其中女党员19名。农民收入主要依靠劳务输出，其次为特色种植业，特色作物主要有马铃薯、蒜苗、叶菜等蔬菜为重点。

全村总面积7615.4亩，耕地面积4974亩，人均耕地2.3亩。2023年主要种植农作物为小麦、油菜籽、洋芋。已成立了新型经营主体农民专业合作社8家（种植7家，养殖1家），流转土地2620亩。全村草场（山）面积12000亩，有村办牧场一处，存栏牦牛195头。全村2023年底，生猪养殖户193户，存栏1012头，出栏850头；牛饲养户27户，存栏649头，出栏260头；羊饲养户29户，存栏2797只，出栏1546只；鸡存栏863只；养殖马属动物95匹。

# 四、发展条件

区位优势：湟中区上五庄镇小寺沟村充分发挥青藏高原日照充足昼夜温差大、气候相对较干燥、紫外线强、虫病害较少的特点，按照“一村一品”的发展要求，因地制宜的发展农村特色产业，推进产业集聚和产业升级，促进农民创业增收。我村采取党建引领+合作社经营+农户就地就业的运作模式及时引进优良品种和先进技术，大力发展蒜苗、蔬菜及马铃薯种植，建立强有力的市场和技术保障体系，为农村脱贫、致富、奔小康开辟新的途径和发展空间。

资源优势：自2005年开始流转土地，以蒜苗种植为主导产业，种植规模逐年扩大，截止2023年种植规模达到600亩，建立了380亩标准化蒜苗种植基地，7家合作社共种植马铃薯2600亩，蔬菜种植大棚57亩。注册蒜苗及马铃薯专业商标“湟德云”，2023年3月份获评全国“一村一品”。蒜苗年产量达2400吨，实现年产值675万元，马铃薯年产9000余吨，年产值4500万元，从业人员人均纯收入1.7万余元，蔬菜及蒜苗种植已成为小寺沟村发展致富的一项主导产业。 小寺沟村不断调整和优化种植产业，大力发展种植业，采取党建引领+合作社经营+农户就地就业的运作模式，主要从事种植、加工、销售等系列服务，明显增加本村及周边村民的收入。

# 五、投资预算及建设内容

项目总投资280万元，资金主要用于以下方面：利用2.4亩可用性林地建设用地，修建蔬菜分拣加工车间500㎡，分拣包装大棚600㎡，农机具库房300㎡，蔬菜保鲜库500㎡；安装制冰机1台，制冰机配套房100㎡，冰块冷冻库100㎡；电子地磅一台，质量检验用房及消毒检疫用房150㎡，安装电力变压器一台，自来水井2处自来水管网150m及地坪硬化。

# 六、实施进度计划

（一）实施期限

本项目建设期6个月，期限为2024年6月至2024年12月。

（二）实施进度

1.准备阶段(2024年6月)：完成项目报批、考察学习，完成项目建设的准备工作。

2.实施阶段（2024年7月至11）：修建保鲜库及其他配套设施。

3.验收阶段（2024年12月）组织验收。

# 七、效益及联农带农分析

预估项目年度收益：创新设施农业发展的建设与经营机制，实行统一规划，统一建设，统一经营。实行集约化、规模化经营，充分利用现有交易、市场销售等资源，建立完善的生产经营管理制度与模式。基地负责蔬菜、蒜苗等农产品统一收购进行分拣包装，联系市场统一销售，基地预计年收益15万元。带动附近村庄劳动力就近务工就业，增加村民经济收入。

经济效益：小寺沟以“党建引领+合作社经营+农户就地就业”的产、供、销一体化经营模式，以高原蒜苗种植、加工、销售为一体。随着“绿色”和“生态”概念的日渐普及，农业成为发展的重要支柱，合作社为彰显广阔的发展前景和市场需求，一直秉持“绿色、健康、环保”的经营理念；时刻保证新鲜货源、标准加工，不断开拓青海蒜苗产品市场。“一流的经营模式，良好的企业信誉”是我们不断追求的卓越品质。合作社将持续进行外部沟通、激励员工等具体措施提高企业的经营业绩，扩大企业的经营范围，用新技术、新理念贯穿企业发展需求。通过带动农户种植，吸纳农民到农产品加工基地务工等途径有效带动了农民增收。带动就业人次达580余人，其中带动妇女300余人进行每日田间劳作，年均收入达1.7万余元。项目实施完成后，带动上五庄镇拉目台村、拉斯木村、拉尔宁一村及拉尔宁二村4个村集体经济协同发展。

社会效益：本着艰苦创业、服务大众、带动周边，共同发展的原则，目前种植合作社经济规模逐渐扩大，与周边农户形成稳定的生产、种植、加工一体化，互利互惠的经营关系。合作社自运行以来，在国家法律法规允许范围内从事经营活动，无不良记录，专业合作社组织的主要产品是向市场提供优质蒜苗，蔬菜。在种植与销售的过程中，合作社专业管理人员指导蒜苗、蔬菜种植及销售指导，提供市场信息。合作社发挥团体组织的作用，提供“统一种植、统一施肥、统一施药、统一销售、统一服务”，并加强科技知识的培训，提供先进适用的科学种植技术，提高合作社社员的种植水平。合作社本着“生产运作组织化生产运作市场化，资金运作企业化”的思路，通过政府引导，合作社牵头，农民参与科技服务相结合的方式，自合作社成立以来发挥引导组织作用，在蒜苗种植中收到良好的收益，本社规模逐渐扩大，为当地经济种植业发展做出了带头作用，发挥实施引导组织作用。

合作社以“党建引领+合作社经营+农户就地就业”的产、供、销一体化经营模式，以高原蒜苗种植、加工、销售为一体。随着“绿色”和“生态”概念的日渐普及，农业成为发展的重要支柱，合作社为彰显广阔的发展前景和市场需求，一直秉持“绿色、健康、环保”的经营理念；时刻保证新鲜货源、标准加工，不断开拓青海蒜苗产品市场。“一流的经营模式，良好的企业信誉”是我们不断追求的卓越品质。合作社将持续进行外部沟通、激励员工等具体措施提高企业的经营业绩，扩大企业的经营范围。用新技术、新理念贯穿企业发展需求。

风险防控:一是依托近郊西宁、多巴城市副中心区位优势，同时利用青藏高原农副产品集散中心销售渠道，确保种植农产品的销量。二是依托我村各合作社的种植技术及种植经验，保证农产品的高质产量。三是采取集中分拣加工包装，提高农产品的销售产值，提高经济效益。四是拓宽销售渠道，提升收益稳定性。

八、保障措施

（一）加强组织管理

为加强项目管理，确保项目顺利实施，由上五庄镇政府及小寺沟村、拉目台村、拉斯木村、拉尔宁一村、拉尔宁二村5个村党支部书记建立项目管理领导小组，由领导小组统一对项目进行安排部署、协调各级工作，实行分级负责制，各司其职，确保各项措施落到实处，把项目建设纳入各级部门工作重要考核内容。由区扶贫开发局、项目建设单位组成实施工作小组，负责项目的技术指导、具体实施工作。建设单位负责项目具体建设，严格按照实施方案中的建设内容进行建设，保质保量完成项目建设任务。

（二）严格项目资金管理

项目实施中加强资金管理，健全监督机制。专人管理，专账核算，实行招投标制(政府采购)，保证专款专用。由项目建设单位按项目任务数量和技术方案施工建设，资金拨付按照工程进度拨付。项目完成后，对项目资金的使用情况接受审计部门的审计与监督，确保项目资金专款专用。

（三）强化制度保障

项目实行法人负责制、目标责任制、项目工作合同制等各项制度。项目实施过程中严格加强资金管理，建立健全监督机制。项目建设单位严格按照实施方案中的建设内容进行建设，保质保量完成项目建设任务。

（四）建立健全档案：项目安排专人管理，收集整理项目立项批复、实施方案、评审审批、组织实施、监督检查、考核验收等各方面的资料并建立健全档案。

附表1：项目基本情况表

| 项目 | 基本情况 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 种植加工服务 |
| 项目名称 | 湟中区上五庄镇小寺沟村“一村一品”蔬菜加工包装项目 |
| 监管单位 | 上五庄镇人民政府 |
| 实施单位 | 上五庄镇小寺沟村集体股份经济合作社 |
| 建设单位及责任人 | 上五庄镇小寺沟村集体股份经济合作社 严龙 |
| 建设地点 | 上五庄小寺沟村 |
| 建设期限 | 2024年6月至2024年12月 |
| 建设内容 | 主要建设内容：利用2.4亩可用性林地建设用地，修建蔬菜分拣加工车间500㎡，分拣包装大棚600㎡，农机具库房300㎡，蔬菜保鲜库500㎡；安装制冰机1台，制冰机配套房100㎡，冰块冷冻库100㎡；电子地磅一台，质量检验用房及消毒检疫用房150㎡，安装电力变压器一台，自来水井2处自来水管网150m及地坪硬化。 |
| 投资预算 | 项目总投资280万元 |
| 预期收益 | 20万元 |