西宁市湟中区2020年天然林保护资源保护二期工程中央预算内投资项目实施方案

项目名称：西宁市湟中区2020年天然林保护资源保护二期工程中央预算内投资项目实施方案

项目建设规模：人工造林2000亩，封山育林10000亩。

项目建设期限：项目建设期为1年，即2020年11月-2021年10月。

项目投资及来源：项目总投资为200万元，其中工程费用190万元，占总投资的95%，其他费用10万元，占总投资5%。资金来源：中央预算内投资。

项目效益分析：通过项目的实施，增加有林地2000亩，10000亩的灌木型封育小班灌木覆盖度增加10个百分点以上，有效的增加了森林资源。