2024年湟中区黄河流域(湟水河湟中段)固体

废弃物倾倒排查整治工作方案

为进一步做好全区黄河流域固体废弃物倾倒排查整治工作，根据生态环境部办公厅《关于深入开展2023-2024年黄河流域固体废物倾倒排查整治工作的通知》（环办执法函〔2023〕140号）要求，结合前期排查结果及我区实际，制定本方案。

一、整治对象

生态环境部反馈至我区的交办清单共7个疑似问题，经前期逐一排查，6个疑似问题属我区管辖范围，1个疑似问题位于甘河工业园区管委会管辖区域。以上点位均属立查立改类。详见附表。

二、整治内容和时间节点

（一）点位整治要求

1.对固体废物不存在或堆存物已清除的点位，将该问题从清单内剔除。

责任单位：区生态环境局

- 2.各乡镇按我区“清废行动”疑似问题任务清单，再次进行现场核实，及时追溯固体废物来源，制定清理整治工作方案，明确整改时限，做好整改工作“事前、事中、事后”的图片资料收集及台账记录工作，并将整改资料报至区生态环境局。各乡镇确保“清废行动”APP账号专人使用，及时完成“清废行动” APP 资料填写、上报等工作。对于立查立改类问题，8月30日前完成整改；2024年11月底前全面完成所有交办问题整改工作。

- 责任单位：多巴镇、李家山镇、甘河滩镇、拦隆口镇

（二）及时开展“回头看”

- 2024年9-11月底，区生态环境局对我区整改点位开展“回头看”，持续巩固整改效果，及时将排查整治工作情况总结及“回头看”工作情况总结报送至西宁市生态环境局。

- 责任单位：区生态环境局

- 强化信息公开和报送

- 各相关单位每月20日前将整治工作进展情况报区生态环境局，区生态环境局及时汇总上报至区政府和西宁市生态环境局并在区政府网站进行公示公开。

三、工作要求

（一）加强组织领导。各相关单位和部门充分认识黄河流域固体废物倾倒排查整治的重要性、紧迫性和艰巨性，加强组织领导，强化统筹协调，制定整改方案，明确职责分工，如有工作需求，区公安、自然资源、生态环境、住建、水利、城管等相关部门在整治工作中积极配合开展整治工作，共同推进黄河流域固体废物倾倒排查整治工作。

（二）及时处理处置。各相关单位和部门按照生态环境部交办的疑似问题清单，尽快做好固体废物倾倒问题整改工作，追溯固体废物来源，如实规范、科学、安全处置固体废物，依法查处固体废物倾倒环境违法行为，及时公开整治情况，确保如期高质量完成整治任务。

（三）强化跟踪问效。各相关单位和部门要把问题整改“抓严抓常”，长效化落实，确保问题不解决不松劲、解决不彻底不放手、群众不认可不罢休。区生态环境局定期对问题整改情况进行调度，对工作进展缓慢和问题突出的点位及相关乡镇，在全区范围内进行通报。

附件:2024年湟中区黄河流域(湟水河湟中段)固体废弃物倾倒整治任务清单

联系人:李顺虎

联系电话:15897013523

邮  箱:1084453854@qq.com

附件：

湟中区“清废行动”疑似问题任务清单

| 序号 | 点位编号 | 疑似问题编号 | 问题来源 | 所在行政区 | 经度 | 纬度 | 疑似固废类型 | 现场核查位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WX_HZ_1 | 6438 | 卫星影像 | 湟中区 | 101.597758 | 36.711047 | 建筑垃圾 | 李家山镇董家湾村 |
| 2 | WX_HZ_2 | 6439 | 卫星影像 | 湟中区 | 101.597391 | 36.711292 | 建筑垃圾 | 李家山镇董家湾村 |
| 3 | WX_HZ_3 | 6440 | 卫星影像 | 湟中区 | 101.498267 | 36.703112 | 建筑垃圾 | 多巴镇合尔营村 |
| 4 | WX_HZ_4 | 6441 | 卫星影像 | 湟中区 | 101.528189 | 36.530347 | 一般工业固体废物 | 甘河工业园区 |
| 5 | WX_HZ_5 | 6458 | 卫星影像 | 湟中区 | 101.513764 | 36.711228 | 建筑垃圾 | 拦隆口镇、多巴镇 |
| 6 | WX_HZ_6 | 6459 | 卫星影像 | 湟中区 | 101.519540 | 36.608282 | 一般工业固体废物 | 甘河滩镇甘河村 |
| 7 | XF_HZ_1 | 7089 | 信访举报 | 湟中区 | / | / | 一般工业固体废物 | 多巴镇尚什家村（将甘河滩拉运的粉煤灰倾倒到耕地上，污染了耕地。） |